**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального района «Жуковский район» за 2024год.**

**1.Общая часть**

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального района «Жуковский район»» (далее программа) утверждена постановлением администрации МР «Жуковский район» от 26.12.2020 № 1176 (ред. от 20.01.2025, от 22.11.2023, от 29.01.2024, от 16.01.2023, от 03.02.2022).

Цель программы:

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории МР «Жуковский район» Калужской области, решение жизненно важных вопросов, имеющихся на данный момент по благоустройству территории.

Задачи программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории МР «Жуковский район»;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в МР «Жуковский район», ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах размещения ТБО, выполнении зачисток, обустройство подъездных путей;

- вовлечение жителей МР «Жуковский район» в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

**2.Результаты, достигнутые в 2024 году:**

В 2024 году были реализованы мероприятия, направленные на благоустройство территорий и содержание объектов благоустройства муниципальных образований Жуковского района.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы, приведены в таблице № 1, (прилагается). По итогам 2024 года, по предварительным оценкам, достигнуты целевые значения всех показателей Программы.

По итогам 2024 года значения следующих показателей Программы:

- количество установленных информационных щитов (табличек, баннеров и т.д.) в местах, часто посещаемых туристами (гостями района) местными жителями, а также на объектах, имеющих историческое экологическое значение – 7 ед. (100 %);

- количество проведенных акций (конкурсов) по благоустройству территорий Жуковского района – 4 ед. (100%);

- количество реализованных мероприятий направленных на благоустройство территорий и содержание объектов благоустройства муниципальных образований Жуковского района – 7 ед. (100%).

***Вклад основных результатов в решении задач и достижение целей муниципальной программы:***

- повышение уровня комплексного благоустройства территории МР «Жуковский район».

***Сведения о достижении индикаторов муниципальной программы***

Оценка результативности программы ежегодно отслеживается на основании целевых индикаторов и показателей (сравнение плана с фактом).

**3.Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**.

**Выполненные мероприятия**:

- содержание мест захоронений;

-реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Жуковского района;

-организация и проведение акций (конкурсов) по благоустройству территорий муниципальных образований Жуковского района.

**4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

К положительным факторам, способствовавшим достижению цели и решению задач Программы, вовлечение жителей МР «Жуковский район» в систему выбора общественных территорий, которые необходимо благоустроить в том или ином населенном пункте.

Экологическое образование населения через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

**5.Использование бюджетных ассигнований и средств, из иных источников, направленных на реализации муниципальной программы, в разрезе программы мероприятий.**

При реализации муниципальной программы были привлечены средства местного бюджета.

Средства местного бюджета в объеме 14 893,223 тыс. рублей использованы полностью на мероприятия программы.

**6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Жуковского района (постановление администрации МР «Жуковский район» № 897 от 30.10.2019г.) в 2024 году реализация муниципальной программы «Благоустройство территории МР «Жуковский район» характеризуется высоким уровнем эффективности - 100%.