Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Жуковского района» за 2024год.

1.   Общая часть.

Подпрограмма «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Жуковского района» (далее программа) утверждена постановлением администрации МР «Жуковский район» от 01.11.2021 г. №971 (редакция от 28.01.2025, от 29.01.2024 г.).

Цели программы:

- Повышение качества жизни и уровня комфортности населения, проживающего в населенных пунктах городских и сельских поселениях путем проведения полной газификации частично газифицированных населенных пунктов.

- Улучшение экологической обстановки, связанной со снижением объемов использования твердого топлива.

Задачи программы:

- Доведение уровня газификации к 1 января 2025 года в целом по району до 95%.

-Повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций.

2.   Результаты, достигнутые в 2024 году:

В 2024 году в рамках областной программы «Развитие газоснабжения и газификации Калужской области на 2021-2025 годы» произведены мероприятия по строительству межпоселковых и уличных газопроводов.

3.  Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

- Разработка проектной документации на строительство уличных газопроводов – выполнено.

4.   Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

По реализации подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Жуковского района» следует, что в 2024 году было завершено проектирование уличного газопровода в с. Тиньково. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий.

При реализации муниципальной подпрограммы в 2024 году средства из бюджета МО «Жуковский район» направлялись на разработку проектно-сметной документации уличного газопровода в с. Тиньково Жуковского района Калужской области в размере 3817,109 тыс. руб.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Жуковского района (постановление администрации МР «Жуковский район» №897 от 30.10.2019г.) в 2024 году реализация подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Жуковского района» характеризуется как высокий уровнем эффективности (100%).