Годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Чистая вода в Жуковском районе» за 2024 год.

- Общая часть.

Подпрограмма «Чистая вода в Жуковском районе» (далее подпрограмма) утверждена постановлением администрации МР «Жуковский район» от 01.11.2021г. №971 (редакция от 28.01.2025, от 29.01.2024г.).

Цели программы:

- обеспечение населения Жуковского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

Задачи программы:

- развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Жуковского района;

- ликвидация дефицита питьевого водоснабжения в ряде населенных пунктов Калужской области;

- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения населенных пунктов Жуковского района с внедрением передовых технологий очистки питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;

- осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сборе их в водные объекты;

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства;

- создание условий для разработки в муниципальных образованиях района программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание предпосылок для улучшения экологических показателей и производственной базы организаций водопроводно-канализационного комплекса Калужской области.

2.     Результаты, достигнутые в 2024 году:

Согласно подпрограммы «Чистая вода в Жуковском районе» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Жуковского района» проведены мероприятия по модернизации (ремонту) оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях: СП с. Восход, СП с. Высокиничи, СП с. Совхоз «Чаусово», ГП «Город Белоусово».

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса (Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, модернизация (ремонт) оборудования) – выполнено.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2024 году проведены мероприятия по модернизации (ремонту) оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения финансирование которых было обеспечено из бюджета района и поселений.

5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы.

При реализации муниципальной программы были привлечены средства из местного бюджета в размере 7 886,594 тыс. руб.

6.    Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Жуковского района (постановление администрации МР «Жуковский район» №897 от 30.10.2019 г.) в 2024 году реализация подпрограммы «Чистая вода в Жуковском района» характеризуется как высокий уровень эффективности (100%).