ДОКЛАД за 2023 год

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Жуковского района» в 2023 году

- Общая часть.

Постановление от 15.12.2022 года № 1063.

Подпрограммы:

1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Жуковского района.

2. Повышение безопасности дорожного движения в Жуковском районе.

Цель программы:

Цель реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Жуковском районе»: Сокращение доли автомобильных дорог общего пользования муниципального значения жуковского района, не соответствующих нормативным требованиям. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Жуковского района.

Подпрограмма: Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Жуковском районе.

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

Подпрограмма: Повышение безопасности дорожного движения в Жуковском районе.

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на улично-дорожной сети. Совершенствование профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

1. Обеспечение сохранности и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

2.  Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам муниципального значения.

3. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

5.Повышение правосознания и ответственности участников дорожно- транспортного движения.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период.

Основные результаты, достигнутые в 2023 году.

Подпрограмма: Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Жуковском районе.

-  Доля автомобильных дорог общего пользования районного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет: 65,78%

-  Протяженность автомобильных дорог муниципального значения МР «Жуковский район» введенных в эксплуатацию после ремонта составляет: 19,26 км.

Подпрограмма: Повышение безопасности дорожного движения.

- Число лиц погибших в дорожно- транспортных происшествиях снизилось на 250,0%.

- Транспортный риск (число лиц пострадавших в дорожно- транспортных происшествиях на 1000 населения) снизился на 371,4%.

3. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников    направленных на реализацию муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы были привлечены средства местного бюджета.

Средства местного бюджета в сумме 36268,2 тыс. руб. были использованы, согласно программы.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Жуковского района (постановление администрации МР «Жуковский район» от 30.10.2019 года № 897 в 2023 году реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Жуковского района) характеризуется с удовлетворительным уровнем эффективности 94,84%.

Подпрограмма: Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Жуковском районе характеризуется с удовлетворительным уровнем эффективности 94,72%.

Подпрограмма: Повышение безопасности дорожного движения в Жуковском районе характеризуется с удовлетворительным уровнем эффективности 85%.

(метода расчета, использовал информацию ОГИБДД за 2023 год (к-во погибших, к-во пострадавших).